УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Кытмановского района

Алтайского края

______________           А.Е. Санков

15.04.2013.

План

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения и жилищно – коммунального хозяйства к работе в осеннее – зимний период 2013 – 2014 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий и объекта | Единица измерения | Количество | Стоимость | Ответственный исполнитель (финансирование) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена котлов котельных №8 | Шт. | 1 | 450 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Кытмановского сельсовета Дубов А.А. | 15.07.13 |
| 2 | Замена котлов котельных №9 | Шт. | 1 | 450 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Кытмановского сельсовета Дубов А.А. | 10.08.13 |
| 3 | Замена теплотрассы котельной №9 (ул. Иакаренко) | М. | 80 | 150 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Кытмановского сельсовета Дубов А.А. | 15.07.13 |
| 4 | Очистка конвективной части котлов от сажи и копоти котельных №1,8,9 | Шт. | 10 | 70тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Кытмановского сельсовета Дубов А.А. | 10.07.13 |
| 5 | Замена запорной арматуры в тепловых колодцах | Шт. | 5 | 60 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Кытмановского сельсовета Дубов А.А. | 01.08.13 |
| 6 | Очистка тепловых колодцев от грязи, утепление покрытия теплотрасс | М. | 80 | 50 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Кытмановского сельсовета Дубов А.А. | 01.08.13 |
| 7 | Ревизия и ремонт сетевых насосов | Шт. | 50 | 150 тыс.руб. | Руководители организаций и предприятий | 15.08.13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Ремонт тепловых сетей котельной №2 Октябрьского сельсовета | М. | 50 | 50 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Октябрьского сельсовета Климова Н.Л. | 01.09.13 |
| 9 | Замена котла в котельной №2 Октябрьского сельсовета | Шт. | 1 | 450 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Октябрьского сельсовета Климова Н.Л. | 01.09.13 |
| 10 | Ремонт оборудования котельной №2 Октябрьского сельсовета | - | - | 70 тыс.руб. | Директор МУП «Кытмановские тепловые сети» Нехорошев В.А; глава Октябрьского сельсовета Климова Н.Л. | 01.09.13 |
| 11 | Изготовление котла котельной Заречной НОШ | Шт. | 1 | 100 тыс.руб. | Директор Заречной НОШ Масаева Е.В. | 25.07.13 |
| 12 | Выполнение обмуровки котла котельной Заречной НОШ | М2 | 10 | 60 тыс.руб. | Директор Заречной НОШ Масаева Е.В. | 15.07.13 |
| 13 | Ремонт оборудования котельной Заречной НОШ | - | - | 20 тыс.руб. | Директор Заречной НОШ Масаева Е.В. | 01.08.13 |
| 14 | Изготовление котла котельной Дмитро – Титовской СОШ | Шт. | 1 | 100 тыс.руб. | Директор Дмитро – Титовской СОШ Знобин Ю.М. | 15.07.13 |
| 15 | Выполнение обмуровки котла котельной Дмитро – Титовской СОШ | М2 | 10 | 60 тыс.руб. | Директор Дмитро – Титовской СОШ Знобин Ю.М. | 01.08.13 |
| 16 | Ремонт оборудования котельной Дмитро – Титовской СОШ | - | - | 20 тыс.руб. | Директор Дмитро – Титовской СОШ Знобин Ю.М. | 15.08.13 |
| 17 | Ремонт тепловых сетей Новоозернинской ООШ | М | 50 | 70 тыс.руб. | Директор Новоозернинской ООШ Ромнова Р.Н. | 01.09.13 |
| 18 | Ремонт внутренних систем отопления в ДК с. Семено - Красилово | М | 70 | 50 тыс.руб. | Глава Семено – Красиловского сельсовета Звигин А.И. | 01.09.13 |
| 19 | Устройство печного отопления в гараже и административном здании (ФАП, библиотека) с. Петрушиха | Шт. | 2 | 50 тыс.руб. | Глава Кытмановского сельсовета Дубов А.А. | 01.09.13 |
| 20 | Ремонт сети отопления доздания Клуба в с. Новая Тараба | Шт. | 1 | 50 тыс.руб. | Глава Ново – Тарабинского сельсовета Фомичёв Д.А. | 01.09.13 |

Специалист 1 категории по архитектуре и ЖКХ                                                               __________________                С.В. Круглов